附件

2021年全市建设工程施工发包与承包违法行为专项检查典型案例清单

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目 负责人 | 监理单位 | 项目 总监 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 檀溪镇九母岛旅游开发项目（一期） | 浙江凯泰旅游开发有限公司 | 河北省涿州市建筑安装工程公司 | 李阳 | 浙江中林工程管理有限公司 | 樊岳庆 | 1.项目部中项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人长期不在岗。 2.监理单位履职不到位。 3.部分班组工资未按时支付，劳动合同要素不齐。 |
| 2 | 君华水岸工程 | 金华广锦房地产开发有限公司 | 广东电白建设集团有限公司 | 施宣武 | 浙江长城工程监理有限公司 | 林先觉 | 1.维权信息公示牌未张贴浙江安薪码、金华人社投诉码；消防班组、水电班组仅发生活费，且所有民工未收到11月份费用。 2.桩基、消防、地下车库地坪、智能化工程由建设单位直接发包。 3.监理公司对分包单位及人员资格审查不到位。 4.除安全负责人外，施工项目部主要管理人员不到岗。 |
| 广东腾越建筑工程有限公司吕鉴麒绍兴市建工咨询监理有限公司钱永兴1.建设方未按月支付人工费,班组长代发工资无凭证等民工工资问题。3 2.缺少分包单位资格审查流程。 3.总监未在岗，在岗总监代表资格不符，监理例会签到单造假。 4.施工项目负责人、质量负责人不在岗，执行项目负责人（生产经理）社保与施工单位不符。 | 新天地 | 磐安县诚泰房地产开发有限公司 | 浙江新濠建设集团有限公司 | 崔玉锋 | 浙江南方工程建设监理有限公司 | 张伟伟 | 1.土石方、基坑支护、铝合金门窗、外墙涂料、外墙干挂花岗岩由建设单位直接发包。 2.项目经理、技术负责人长期不在岗，项目经理未对现场进行实际管理，其实际管理人员陈松明、现场负责人厉大灯社保不在浙江新濠建设集团有限公司。4 |
| 5永康市玖樟台永康荣欣房地产开发有限公司 | 熟溪街道福源村（林村）旧村改造安置地块（1号、2号地块） | 武义县熟溪街道福源村股份经济合作社 | 武义鸿汇建筑工程有限公司 | 单强红 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 郑建品 | 1.涉嫌拖欠工资，花名册内容不全，部分信息错误。 2.陈鸿斌以“丁望平”名义任职专业监理工程师，代签工程资料。 3.监理合同中服务期与中标通知书不符；监理部实际到场人员两人（包括陈鸿斌）。 4.项目负责人，质检员，安全员到岗率偏低，项目现场实际施工负责人（项双方）社保未在施工单位缴纳。 5.总监第一次变更记录无，监理人员变更记录无。 |
| 6 | 白云山1号地块旅游接待—白云颐居 | 浙江白瀛山生态旅游开发有限公司 | 筑邦建设集团股份有限公司 | 邱宏泽 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 张江亮 | - 1.项目负责人、技术负责人长期不在岗。 2.项目监理总监无全国注册监理工程师证书。 3.存在农民工工作欠薪情况，未足额支付人工费用，未建立维权信息告示牌。 - 4.项目经理变更手续不规范，变更手续时间为2021年11月15日，而邱宏泽任命时间为2020年7月1日。 |
| 7 | 浙江丁丁包装彩印有限公司厂区改造项目（2号楼.3号楼） | 浙江丁丁包装彩印有限公司 | 浙江昌宇建设有限公司 | 张跃平 | 浙江中仁工程管理有限公司 | 章丽娜 | - 1.土方、铝合金、幕墙由建设单位直接发包。 2.项目经理对项目管理不到位，长期不到岗。 - 3.项目总监长期不到岗，未对项目进行实际管理。 4.建设单位按月拨付农民工工资凭据不足。 |
| 8 | 越龙山国际旅游度假区一期项目III标段 | 浙江越龙山旅游开发有限公司 | 杭州名骏建设有限公司 | 叶丽娟 | 浙江卫信工程管理有限公司 | 赵磊磊 | - 1.项目负责人、技术负责人长期不在岗，施工单位管理人员未对项目进行实际管理。 2.监理单位未对施工单位管理人员进行考勤，且人员配备不足，三标四标两个项目仅有1名总监，3名专监，且变更手续不齐全。 4.民工实名制管理不落实，民工工资拖欠情况严重。 5.本项目一期三标（杭州名骏建设有限公司）与四标（浙江大明建设有限公司）现场管理人员为同一班人，监理例会签到单与办公室联络人员名单为同一批人。 |
| 9 | 越龙山国际旅游度假区一期项目IV标段 | 浙江越龙山旅游开发有限公司 | 浙江大明建设工程有限公司 | 郑金华 | 浙江卫信工程管理有限公司 | 赵磊磊 | - 1.项目负责人、技术负责人长期不在岗，施工单位管理人员未对项目进行实际管理。 2.监理单位未对施工单位管理人员进行考勤，且人员配备不足，三标四标两个项目仅有1名总监，3名专监，且变更手续不齐全。 4.民工实名制管理不落实，民工工资拖欠情况严重。 5.本项目一期三标（杭州名骏建设有限公司）与四标（浙江大明建设有限公司）现场管理人员为同一班人，监理例会签到单与办公室联络人员名单为同一批人。 |
| 10 | 浦江县好瑞·臻园 | 浦江好瑞房地产开发有限公司 | 浙江田野建设有限公司 | 黄文进 | 浙江中环建设监理有限公司 | 吴晓青 | - 1.项目工程未招标，直接发包。 - 2.质量、安全负责人未到场。 - 3.存在水电安装直接发包给个人情况。 |
| 11 | 黄宅镇古塘村休闲养生项目 | 浙江隐轩置业有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 李伟峰 | 浙江双圆工程监理咨询有限公司 | 叶立峰 | - 1.属总包范围的土石方等由建设单位另行直接发包。 - 2.项目负责人未到场。 - 3.专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取了砌块、砂浆、模板、脚手架等材料费用。 - 4.建设单位未按约定按时足额向农民工工资专户拨付人工费。 |