附件一:全过程工程咨询微课选题内容

| 编号 | 一级分类 | 二级分类 | 参赛编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目前期策划 | 可研编制 | 0101 |
| 2 | 项目前期策划 | 前期报批报建 | 0102 |
| 3 | 项目前期策划 | 方案策划 | 0103 |
| 4 | 招标采购 | 招标文件编制要点 | 0104 |
| 5 | 招标采购 | 开标程序及注意事项 | 0105 |
| 6 | 招标采购 | 招标策划 | 0106 |
| 7 | 设计管理 | 设计规划编制 | 0107 |
| 8 | 设计管理 | 勘察方案编制 | 0108 |
| 9 | 设计管理 | 设计实施细则编制 | 0109 |
| 10 | 设计管理 | 设计例会及专题会议 | 0110 |
| 11 | 设计管理 | 设计变更管理 | 0111 |
| 12 | 造价咨询 | 概预算编制 | 0112 |
| 13 | 造价咨询 | 无价材料管理 | 0113 |
| 14 | 造价咨询 | 过程审计要点 | 0114 |
| 15 | 造价咨询 | 竣工结算审计要点 | 0115 |
| 16 | 造价咨询 | 造价变更管理 | 0116 |
| 17 | 施工阶段质量控制 | 开工策划 | 0117 |
| 18 | 施工阶段质量控制 | 制度建设 | 0118 |
| 19 | 施工阶段质量控制 | 施工准备 | 0119 |
| 20 | 施工阶段质量控制 | 资料及档案管理 | 0120 |
| 21 | 施工阶段质量控制 | 质量、进度及投资管控要点 | 0121 |
| 22 | 施工阶段质量控制 | 合同管理 | 0122 |
| 23 | 施工阶段质量控制 | 信息化管理 | 0123 |
| 24 | 施工阶段质量控制 | 会议组织 | 0124 |
| 25 | 施工阶段质量控制 | 外部协调管理 | 0125 |
| 26 | 竣工阶段 | 竣工验收组织 | 0124 |
| 27 | 竣工阶段 | 项目后评估 | 0125 |
| 28 | 竣工阶段 | 运维服务 | 0126 |
| 29 | 科技创新 | 科技奖项申报 | 0127 |
| 30 | 科技创新 | 科技论文撰写 | 0128 |
| 31 | 科技创新 | 施工工法编制 | 0129 |
| 32 | 科技创新 | 科技成果检索 | 0130 |

附件二：BIM	技术应用微课选题参考内容

| 编号 | 一级分类 | 二级分类 | 参赛编号 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM的相关手段教学 |  | 0201 | BIM漫游视频讲解 利用BIM模型对复杂节点讲解教学 BIM施工模拟动漫（如施工工艺、控制要点、方案展示等） BIM技术现场应用价值点分享 |
| 2 | 利用BIM手段解决质量通病防治展示 | 参考附件三内容 | 0202 |  |
| 3 | 利用BIM手段解决多专业协同设计和碰撞检查问题展示 | 参考附件一内容 | 0203 |  |

附件三:工程质量管理及通病防治微课选题参考内容

| 编号 | 一级分类 | 二级分类 | 参赛编号 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩基工程 | 钻孔灌注桩 | 0301 | - 事前控制：钻杆钻具的测量、孔深控制依据、桩长计算、钢筋笼长度的计算、超灌高度、泥浆比重、沉渣厚度等。 - 事中控制：如桩机对中调平、泥浆比重测量、入岩、终孔、一次清孔、二次清孔、钢筋笼验收、导管安装、二次清孔、混凝土浇筑、试块制作、旁站记录、桩底注浆工艺等。 - 异常情况的处理方法。 |
| 2 | 桩基工程 | 预制桩 | 0302 | - 事前与事中控制：孔深控制依据、桩机检查、压力表校对、预制桩进场验收、接桩、压桩力、桩顶标高控制、灌芯等。 - 异常情况的处理方法。 |
| 3 | 地下室工程 | 地下室防渗漏 | 0303 | - 混凝土自防水控制要点。 - 防水层施工控制要点：如细部处理方法。 - 后浇带、施工缝等控制要点。 - 渗漏点处理的控制要点。 |
| 4 | 地下室工程 | 基坑支护 | 0304 | - 混凝土支撑工艺质量控制要点。 - 钢支撑工艺质量控制要点。 - 预应力锚索工艺质量控制要点。 - 地下连续墙质量控制要点。 - TRD质量控制要点。 - 高压旋喷桩质量控制要点。 - SMW工法桩质量控制要点。 |
| 5 | 结构工程 | 钢筋工程 | 0305 | 相关图集讲解 |
| 6 | 结构工程 | 钢筋工程 | 0306 | 1、钢筋加工质量控制要点。 2、钢筋机械连接（丝头加工、套筒安装、现场检查、扭矩扳手使用等）质量控制要点。 3、预应力钢筋质量控制要点。 4、常见质量缺陷防治与处理。 |
| 7 | 结构工程 | 模板工程 | 0207 | - 实测实量控制。 |
| 8 | 结构工程 | 混凝土工程 | 0308 | 1、混凝土配合比的识别。 2、混凝土生产系统原材料质量控制。 3、混凝土生产过程质量控制。 4、浇筑过程旁站。 5、混凝土回弹。 6、常见质量缺陷防治与处理。 7、质量措施执行效果检查。 8、总结。 |
| 9 | 结构工程 | 二次结构 | 0309 | - 事中控制：如构造柱圈梁设置、过梁设置、砌体留洞等。 - 常见质量缺陷防治与处理。 |
| 10 | 屋面工程 | 屋面工程防渗漏 | 0310 | - 混凝土自防水控制要点：如出屋面构造物。 - 防水层施工控制要点：如细部处理方法。 |
| 11 | 装饰装修 | 粉刷 | 0311 | - 事前控制：如材料管控。 - 事中控制：基层、开槽补槽、挂网、护角、分层粉刷、养护等。 - 验收标准。 |
| 12 | 装饰装修 | 门窗工程防渗漏 | 0312 | - 门窗洞口留置控制要点。 - 固定铁片留置控制要点。 - 塞缝处理控制要点。 - 防水细部处理控制要点。 - 淋水试验。 |
| 13 | 装饰装修 | 幕墙 | 0313 | 可按石材、玻璃、金属幕墙、单元式幕墙分别讲解，以玻璃幕墙为例： - 原材料质量控制要点。 - 预埋件质量控制要点。 - 龙骨施工质量控制要点。 - 面材施工质量控制要点。 - 防火处理质量控制要点。 - 细部处理质量控制要点。 |
| 14 | 装饰装修 | 外墙保温 | 0314 | 可按保温砂浆、保温贴片分别讲解，以保温板为例如下： - 原材料质量控制要点。 - 基层处理质量控制要点。 - 承重支托质量控制要点。 - 保温片安装质量控制要点。 - 铁丝网安装质量控制要点。 - 锚栓安装质量控制要点。 |
| 15 | 机电安装工程 | 管线预埋预埋 | 0315 | 1、点位图纸深化与现场测放控制。 2、管线走向、布设质量控制。 3、预留洞口、预埋线盒质量控制。 4、成品保护措施。 5、质量通病防治措施。 |
| 16 | 质量管理活动 | QC小组 | 0316 | - QC活动小组基本概述 - 问题解决型QC小组活动程序 - 创新型QC小组活动程序 - 常用工具方法简介 5、发表要求 |
| 17 | 水利水电 | 软基 处理 | 0317 | 1、试桩质量控制要点。 2、原材料质量控制要点。 3、施工质量控制要点。 4、检查质量控制要点。 |
| 18 | 水利水电 | 堆石坝 | 0318 | 1、原材料质量控制要点。 2、运输质量控制要点。 3、摊铺质量控制要点。 4、碾压质量控制要点。 5、验收质量控制要点。 |
| 19 | 水利水电 | 预应力锚索 | 0319 | 1、原材料质量控制要点。 2、造孔质量控制要点。 3、编索质量控制要点。 4、注浆质量控制要点。 5、张拉质量控制要点。 6、封锚质量控制要点。 |
| 20 | 水利水电 | 隧洞混凝土 | 0320 | 1、混凝土配合比、台车检查、培训交底等事前控制要点。 2、混凝土浇筑控制、台车改造等事中控制要点。 3、衬砌质量检查要点。 4、总结。 |
| 21 | 水利水电 | 隧道 工程 | 0321 | 隧道放点、钻孔、爆破、出渣、支护等控制要点。 |

附件四: 原材料管理微课选题参考内容

| 编号 | 一级分类 | 二级分类 | 参赛编号 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桩基工程 | 预应力管桩 | 0401 | 1、钢筋原材料与合同、设计图纸符合性。 2、进场验收：质保资料及送货单核查（数量、长度、规格尺寸、混凝土强度、龄期等），生产厂家与合同相符，外观检查，现场尺寸偏差实测等。 3、检测报告：检测试验项目（混凝土强度、规格尺寸等）、检测结果核对、不合格产品处理方式等。 4、资料审批：签字盖章完整。 |
| 2 | 结构工程 | 钢筋 | 0402 | 1、钢筋原材料与合同、设计图纸符合性。 2、进场验收：验收人员、质保资料及送货单核查，生产厂家与合同相符，外观、吊牌、钢印检查，现场尺寸偏差实测，称重等。 3、见证取样：人员证书、取样（例：热轧带肋钢筋每批重量不大于60t，每批抽取2个拉伸、2个弯曲试样和5个质量偏差试样）、委托单填写、送样等。 4、检测报告：检测试验项目（屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差及抗震钢筋的各项要求等）、检测结果检查、试验不合格处理方式等。 5、资料审批：签字盖章完整。 |
| 3 | 机电工程 | PVC管材 | 0403 | 1、原材料与合同品牌、设计图纸规格符合性。 2、进场验收：质保资料及送货单核查，生产厂家与合同相符，现场尺寸偏差实测，外观检查等。 3、见证取样：人员证书、取样要求、委托单填写、送样等。 4、检测报告：检测试验项目（外观、拉伸屈服强度、密度、落锤冲击试等）、检测结果检查、试验不合格处理方式等。 5、资料审批：签字盖章完整。 |
| 4 | 砌体工程 | 砖块 | 0404 | 1、原材料与合同品牌、设计图纸规格的符合性。 2、进场验收：质保资料及送货单核查（产品类别、品种、规格、强度、性能等），生产厂家与合同相符，现场尺寸偏差实测，外观检查等。 3、见证取样：人员证书、取样要求、委托单填写、送样等。 4、检测报告：检测试验项目、检测结果检查、试验不合格处理方式等。 5、资料审批：签字盖章完整。 |
| 5 | 防水工程 | 防水材料 | 0405 | 1、防水原材料与合同、设计图纸符合性。 2、进场验收：质保资料及送货单核查，生产厂家与合同相符，现场尺寸偏差实测，外观检查等。 3、见证取样：人员证书、取样要求、委托单填写、送样等。 4、检测报告：检测试验项目、检测结果检查、试验不合格处理方式等。 5、资料审批：签字盖章完整。 |
| 6 | 保温工程 | 保温板 | 0406 | 1、原材料与合同品牌、设计图纸规格的符合性。 2、进场验收：质保资料及送货单核查，生产厂家与合同相符，现场尺寸偏差实测，外观检查等。 3、见证取样：人员证书、取样要求、委托单填写、送样等。 4、检测报告：检测试验项目、检测结果检查、试验不合格处理方式等。 5、资料审批：签字盖章完整。 |
| 7 | 保温工程 | 保温砂浆 | 0407 | 1、原材料与合同品牌、设计图纸规格符合性。 2、进场验收：质保资料及送货单核查，生产厂家与合同相符，外观检查等。 3、见证取样：人员证书、取样要求、委托单填写、送样等。 4、检测报告：检测试验项目、检测结果检查、试验不合格处理方式等。 5、资料审批：签字盖章完整。 |
| 8 | 装饰工程 | 瓷砖、面砖、地砖 | 0408 | 1、原材料与合同品牌、设计图纸规格的符合性。 2、进场验收：质保资料及送货单核查，生产厂家与合同相符，现场尺寸偏差实测，外观检查等。 3、见证取样：人员证书、取样要求、委托单填写、送样等。 4、检测报告：检测试验项目、检测结果检查、试验不合格处理方式等。 5、资料审批：签字盖章完整。 |
| 9 | 钢结构工程 | 防火涂料 | 0409 | 1、原材料与合同品牌、设计图纸规格符合性。 2、进场验收：质保资料及送货单核查，生产厂家与合同相符，外观检查等。 3、见证取样：人员证书、取样要求、委托单填写、送样等。 4、检测报告：检测试验项目、检测结果检查、试验不合格处理方式等。 5、资料审批：签字盖章完整。 |
| 10 | 幕墙工程 | 钢龙骨 | 0410 | 1、原材料与合同品牌、设计图纸规格的符合性。 2、进场验收：质保资料及送货单核查，生产厂家与合同相符，现场尺寸偏差实测，外观检查等。 3、见证取样：人员证书、取样要求、委托单填写、送样等。 4、检测报告：检测试验项目、检测结果检查、试验不合格处理方式等。 5、资料审批：签字盖章完整。 |
| 11 | 门窗工程 | 门窗 | 0411 | 1、原材料与合同品牌、设计图纸规格的符合性。 2、进场验收：质保资料及送货单核查，生产厂家与合同相符，现场尺寸偏差实测，外观检查等。 3、见证取样：人员证书、取样要求、委托单填写，送样等。 4、检测报告：检测试验项目、检测结果检查、试验不合格处理方式等。 5、资料审批：签字盖章完整。 |
| 12 | 景观工程 | 苗木 | 0412 | 1、送货单、数量、检验检疫证检查。 2、苗木品种、数量、苗源地满足合同、设计图纸要求。 3、生长情况检查。 4、高度、冠幅、土球、病虫害检查等。 5、签字确认手续齐全。 |

附件五:建设工程安全管理微课选题参考内容

| 编号 | 一级分类 | 二级分类 | 参赛编号 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明 | 安全文明施工管理 | 0501 | 包括现场围挡、封闭管理、施工场地、材料管理、现场办公与住宿、现场防火、公示标牌、生活设施、社区服务等方面； 除通用外，各分公司可根据当地情况做出调整 |
| 2 | 基坑工程 | 基坑工程安全管理 | 0502 | 1、基坑工程专项施工方案审查；施工安全技术交底； 2、现场巡视/检查验收要点：基坑支护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、安全防护、基坑监测、支撑拆除、作业环境等； 3、现场验收关键节点及验收要点；安全事故情况处置案例或施工相关质量安全问题案例（如有）； 4、可参考标准JGJ 59、GB 50497、JGJ 120、JGJ 180 |
| 3 | 施工用电 | 临时用电 | 0503 | 1、临时用电组织设计/方案审查；安全技术交底； 2、现场巡查检查关键点（外电防护、接地接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱、配电室与配电装置、现场照明等）； 3、现场验收关键节点及验收要点；安全事故情况处置案例（如有）或现场关于临时用电的安全问题案例。 4、参考规范JGJ59、JGJ 46 |
| 4 | 脚手架 | 扣件式钢管脚手架 | 0504 | 1、脚手架搭设、拆除专项施工方案审查；脚手架进场材料报审与使用审批；施工安全技术交底； 2、现场巡视/检查验收要点：立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、横向水平杆设置、杆件搭接、架体防护、通道设置、脚手架拆除 3、现场验收关键节点及验收要点；安全事故情况处置案例或脚手架相关质量安全问题案例（如有） 4、可参考标准JGJ 59、JGJ 130 |
| 5 | 脚手架 | 承插型盘扣式钢管脚手架 | 0505 | 1、脚手架搭设、拆除专项施工方案审查；脚手架进场材料报审与使用审批；施工安全技术交底； 2、现场巡视/检查验收要点：架体基础、架体稳定性、杆件、脚手板铺设、架体防护、杆件接长、架体内封闭、通道设置、脚手架拆除等； 3、现场验收关键节点及验收要点；安全事故情况处置案例或脚手架相关质量安全问题案例（如有）； 4、可参考标准JGJ 59、JGJ 231 |
| 6 | 脚手架 | 满堂脚手架 | 0506 | 1、脚手架搭设、拆除专项施工方案审查；脚手架进场材料报审与使用审批；施工安全技术交底； 2、现场巡视/检查验收要点：架体基础、架体稳定性、杆件锁件、脚手板铺设、架体防护、荷载、通道设置、脚手架拆除等； 3、现场验收关键节点及验收要点；安全事故情况处置案例或脚手架相关质量安全问题案例（如有）； 4、可参考标准JGJ 59、JGJ130、JGJ/T 128、JGJ166、JGJ 231 |
| 7 | 脚手架 | 悬挑式脚手架 | 0507 | 1、脚手架搭设、拆除专项施工方案审查；脚手架进场材料报审与使用审批；施工安全技术交底； 2、现场巡视/检查验收要点：悬挑钢梁、架体稳定性、脚手板铺设、架体防护、荷载要求、杆件间距、层间防护、脚手架拆除等； 3、现场验收关键节点及验收要点；安全事故情况处置案例或脚手架相关质量安全问题案例（如有）； 4、可参考标准JGJ 59、JGJ 130、JGJ/T 128、JGJ166、JGJ231 |
| 8 | 脚手架 | 附着式升降脚手架 | 0508 | 1、脚手架搭设、拆除专项施工方案审查；脚手架进场材料报审与使用审批；施工安全技术交底； 2、现场巡视/检查验收要点：架体构造、附着支座、架体安装、架体升降、脚手板、架体防护、安全作业操作要求、脚手架拆除等； 3、现场验收关键节点及验收要点；安全事故情况处置案例或脚手架施工相关质量安全问题案例（如有）； 4、可参考标准JGJ 59、JGJ 202 |
| 9 | 吊篮 | 高处作业吊篮 | 0509 | 1、吊篮安装、拆卸专项施工方案审查；吊篮进场报审与使用审批；吊篮安拆单位资质及特种作业人员资格要求；施工安全技术交底； 2、现场巡视/检查验收要点：安全装置、悬挂机构、钢丝绳、安装作业、升降作业、安全防护、吊篮稳定、荷载要求、吊篮拆卸等； 3、现场验收关键节点及验收要点；安全事故情况处置案例或吊篮施工相关质量安全问题案例（如有）； 4、可参考标准JGJ 59、JB/T 11699 |
| 10 | 高处作业 | 高处作业安全管理 | 0510 | 包括安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台等方面 |
| 11 | 模板支架 | 模板、支架 | 0511 | 1、模板支架工程专项施工方案审查；模板、支架进场材料报审及使用审批要求；施工安全技术交底； 2、现场巡视/检查验收要点：支架（地面）基础、支架稳定性、施工荷载要求、立杆设置、水平杆设置、模板安装、支架/模板拆除、模板存放、上下通道设置等； 3、现场验收关键节点及验收要点；安全事故情况处置案例或模板支架施工相关质量安全问题案例（如有）； 4、可参考标准JGJ 59、JGJ 162、JGJ 130、JGJ 128、JGJ 166、JGJ 231 |
| 12 | 起重吊装 | 物料提升机 | 0512 | 1、物料提升机安装、拆卸专项施工方案审查；物料提升机进场报审及审批要求；企业资质与特种作业人员要求等；施工安全技术交底； 2、物料提升机安装现场检查：（安全装置、防护设施、附墙架与缆风绳、钢丝绳、基础与导轨架、动力与传动、通信装置、卷扬机操作棚、避雷装置等）； 3、物料提升机验收要求 4、安全事故情况处置案例或物料提升机安装使用拆卸等安全问题案例（如有） 5、可参考规范JGJ59、JGJ 160 |
| 13 | 起重吊装 | 施工升降机 | 0513 | 1、施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案审查；施工升降机（特种设备）进场报审及审批要求；施工升降机安装、拆卸企业资质、特种作业人员要求等；施工安全技术交底； 2、现场巡视/检查关键点： （1）施工升降机安装基础检查； （2）施工升降机安装：安全装置、限位装置、防护设施、附墙架、钢丝绳、滑轮与对重、导轨架、电气安全、通信装置等； （3）施工升降机安装、拆卸与验收要求。 3、安全事故情况处置案例（如有）或现场关于施工升降机安拆及使用安全问题案例。 4、可参考规范JGJ59、JGJ 215 |
| 14 | 起重吊装 | 塔式起重机 （门式起重机） | 0514 | 1、塔式起重机安装、拆卸专项施工方案审查；塔式起重机进场报审及审批要求；塔式起重机安装、拆卸企业资质、特种作业人员要求等；施工安全技术交底； 2、现场巡查检查关键点： （1）塔式起重机安装基础/轨道及基础检查； （2）塔式起重机安装检查：载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩，滑轮，卷筒与钢丝绳、多塔作业、结构设施、电气安全等； （3）塔式起重机使用检查；维保要求等。 3、安全事故情况处置案例（如有）或现场关于塔式起重机安拆及使用安全问题案例。 4、可参考规范JGJ59、JGJ 196 |
| 15 | 起重吊装 | 起重吊装 | 0515 | 1、起重吊装作业专项施工方案审查；起重机械和锁具设备等进场报审与使用审批要求； 2、现场巡视/检查验收关键点： （1）起重机械和索具设备安装； （2）作业环境、作业人员，高处作业、构件码放、信号指挥、警戒监护等）； （3）起重吊装作业安全技术要求等。 3、安全事故情况处置案例或起重吊装作业出现的问题案例（如有） 4、参考规范JGJ59、JGJ276 |
| 16 | 施工机具 |  | 0516 | 1、各类施工机具进场报审与使用审批；施工安全技术交底； 2、各类施工机具安装、使用检查要求：平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械，电焊机，搅拌机、气瓶、翻斗车、潜水泵、振捣器、桩工机械等）； 3、安全事故情况处置案例或以上施工机具使用安全问题案例（如有） 4、参考规范JGJ59、JGJ 160 |
| 17 | 危险源监测 | 危险源监测 | 0517 | 介绍普及深基坑与高边坡、塔吊升降机监测、高大模板与支架监测等方面内容 |
| 18 | 暗挖工程 | 盾构始发井 | 0518 | 1、盾构相关施工方案的审查； 2、盾构进场报审与使用审批；施工安全技术交底； 3、始发井围护结构、始发井地基基础（土方开挖、垫层施工）、主体结构（接地网、钢筋、模板、混凝土、土方回填） 4、参考规范GB50446 |
| 19 | 暗挖工程 | 盾构掘进与管片拼装 | 0519 | 1、盾构相关施工方案的审查； 2、盾构掘进安全、管片拼装安全、管片注浆安全管理； 3、附属工程（洞门、联络通道等）安全管理； 4、参考规范GB50446-2017 |
| 20 | 暗挖工程 | 盾构防水工程 | 0520 | 1、盾构相关施工方案的审查； 2、始发井防水工程（结构防水、细部构造）、盾构隧道防水工程（管片衬砌防水、洞门防水、联络通道防水等） 3、参考规范GB50446-2017 |
| 21 | 暗挖工程 | 矿山法 | 0521 | 1、相关矿山法施工方案的审查； 2、地层超前支护及加固、石方爆破施工安全、隧道开挖施工安全、初期支护、二次衬砌安全管理（钢筋格栅、钢筋网加工及架设、喷射混凝土、岩体锚杆） 3、参考规范GB50157-2013， |
| 22 | 暗挖工程 | 顶管法 | 0522 | 1、相关顶管法施工方案的审查； 2、工作坑开挖、锚喷支护、顶管架安装、顶管后背制作、顶管导轨安装、挖土顶管、触变泥浆减阻注浆、挖土顶管； 3、参考规范，顶管施工技术规范 |
| 23 | 其他 | 其他 | 0523 | 爆破、潜水、海上作业等其他安全管理专项内容 |

附件六:

关于微课大赛参赛作品著作权保护的通知

为加强参赛作品的著作权保护，依照《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施条例》及其他相关法律规定，现通知如下：

第一条  参赛作品存在下列侵权行为的，一律取消参赛资格，并且主办方保留追究侵权人法律责任的权利：

1、未经著作权人许可，将其作品用于参赛的；

2、未经合作作者许可将与他人合作创作的作品当作自己单独创作的作品参赛的；

3、歪曲、篡改或剽窃他人作品的；

4、作品存在违反法律规定及社会公序良俗等不良信息内容的；

5、其他侵犯著作权以及与著作权有关的权益的行为。

第二条  比赛中所涉及肖像权、名誉权、隐私权、著作权、商标权等引起的纠纷，相关法律责任一律由参赛者承担。

第三条  参赛者依法享有对参赛作品的著作权，并同意无条件授予主办方享有包括但不限于本通知第四条所载的各项权利。

第四条  主办方自收到参赛作品之时起即享有参赛作品的复制权、发行权、出租权、展览权、表演权、放映权、广播权、信息网络传播权、摄制权、改编权、翻译权、汇编权等，有权免费对参赛作品进行非盈利使用。

第五条  如参赛作品用于商业用途，主办方将在与创作者或创作团体协商一致的基础上，支付相应报酬后使用。

第六条  本通知将作为大赛举办通知的附件，一并送达参赛者，参赛者报名参加比赛、需另行根据本通知出具参赛作品著作权授权书。

第七条  本声明的最终解释权归属大赛主办方。

附件七:

授 权 委 托 书

授权人：

住址：

电话：

被授权人：浙江省全过程工程咨询与监理管理协会

地址：杭州市西湖区莫干山路425号瑞琪大厦714室

电话：0571-81956265

授权人（单位名称）                        为本单位上交的所有参赛作品的著作权人，为便于该作品的非盈利性使用，现永久授予被授权人享有前述参赛作品的发表、复制、发行、出租、展览、表演、放映、广播、摄制、改编、翻译、汇编以及信息网络传播等权利。

特此授权。

授权人（盖章签名）:

授权时间：

| 附件八：微课大赛初赛评审联系方式 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 各地市协会 | 联系地址 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 杭州市全过程工程咨询与监理行业协会 | 杭州市西湖区天目山路217号江南电子大厦2101室 | 吴佳旎 | 0571-85300379 13819133378 |
| 2 | 宁波市建设监理与招投标咨询行业协会 | 宁波市高新区新晖路155号东城国贸9楼905 | 吴亚仙 | 0574-87242958 13071942887 |
| 3 | 温州市全过程工程咨询与监理协会 | 温州市飞霞南路896号建设大厦1415室 | 周盈 | 0577-88980757 18968887979 |
| 4 | 绍兴市全过程工程咨询与监理协会 | 绍兴市阳明北路485号二楼 | 王力军 | 0575-88608819 |
| 5 | 嘉兴市全过程工程咨询与监理管理协会 | 嘉兴市中山东路1135号（原建委大院东南面二层楼楼房） | 熊燕 | 0573-82060351 13967315332 |
| 6 | 湖州市全过程工程咨询与监理管理协会 | 湖州市香溪悦府田盛街811号浙江东南建设管理有限公司二楼 | 牟利 | 0572-2077048 13867285272 |
| 7 | 金华市全过程工程咨询与监理管理协会 | 浙江省金华市婺城区迎宾大道128号原试验所2#楼二楼 | 胡飞雪 | 0579-82410175 15905795669 |
| 8 | 丽水市全过程工程咨询与监理管理协会 | 丽水市人民街649号丽人木业丽人公寓408室 | 叶友红 | 0578-2784899 18805885799 |
| 9 | 衢州市建筑业行业协会全过程工程咨询与监理分会 | 衢州市柯城区荷花三路34号二楼 | 徐丹 | 0570-3891029 13867011572 |
| 10 | 台州市全过程工程咨询与监理管理协会 | 台州市市府大道507号台州国际商务广场3幢3楼 | 王洁 | 0576-89025572 15157693555 |
| 11 | 舟山市建筑业行业协会建设监理分会 | 舟山市临城街道建设大厦A座1603室 | 南芳圆 | 0580-2620892 13575611010 |
| 12 | 浙江省全过程工程咨询与监理管理协会 | 浙江省杭州市西湖区莫干山路425号瑞祺大厦714室 | 行业服务部 行业发展部 综合财务部 | 0571-81956265、81956269、89988639 0571-81956261 0571-81956263 |